## Slide 1: Willkommen auf Ihrer digitalen HR‑Reise
Hubdrive HR for Dynamics
Best Practice Implementierung

## Slide 2: Implementierung nach Best Practice
Ziele
Hubdrive HR for Dynamics unternehmensweit ausrollen
HR‑Prozesse vereinfachen und die Employee Experience verbessern
Messbaren Geschäftswert durch Automatisierung erzielen
[Bild des Kunden (Logo/Firmengebäude)
hier einfügen]

## Slide 3: Umfang der Implementierung
[Projektmanager: Module und Funktionen für diese Phase definieren]
Beispiele:
Core HR
Zeitmanagement
Abwesenheitsmanagement
Onboarding
[Projektmanager: Messbare Ergenisse und KPIs definieren]
Beispiele:
Reduzierung der Prozessdurchlaufzeit
Nutzungsquote der Anwender
Datenqualität
[Projektmanager: Abteilungen, Standorte und Mitarbeitersegmente festlegen]
Beispiele:
HR‑Team
Führungskräfte
alle Mitarbeitenden in Region X
Implementierungsphase
Zielgruppen
Erreichbare Verbesserungen

## Slide 4: Gewünschte Verbesserungen
[Projektmanager: Prozessverbesserung spezifizieren]
Beispiel: Time‑to‑Hire um 40 % reduzieren
[Projektmanager: Compliance‑ oder Reporting‑Vorteil spezifizieren]
Beispiel: Echtzeit‑HR‑Analysen und Reporting
[Projektmanager: Effizienzgewinn spezifizieren]
Beispiel: Genehmigungsworkflow für Abwesenheiten automatisieren
Bereich 1
Bereich 2
Bereich 4
[Projektmanager: Verbesserung der User Experience spezifizieren]
Beispiel: Self‑Service‑Portalzugang für Mitarbeitende
Bereich 3

## Slide 5: Implementierung nach Best Practice in 10 Schritten
1. Kick-off Implementierung Kick-off Kennenlernen und Terminierung der anstehenden Hubdrive-Verbesserungen |  | 2. Einrichtung Systemerweiterung Erforderliche Systemerweiterungen für Hubdrive einrichten | 
3. Key-User-Training Hubdrive Key-User gezielt auf die anstehenden Verbesserungen trainieren |  | 4. Anpassungen & Automatisierung Für die aktuelle Implementierungsphase erforderliche Anpassungen an Hubdrive HR umsetzen | 
5. Datenmigration Notwendige Daten für die aktuelle Implementierungsphase migrieren |  | 6. Key-User praktische Erfahrung Die Key-User sammeln praktische Erfahrung mit der angepassten Lösung | 
7. Interne Kommunikation Mehrwert der Implementierungsphase von Hubdrive intern kommunizieren |  | 8. Anwender-Training Beteiligte Anwender der aktuellen Implementierungsphase trainieren und bei den ersten Schritten begleiten | 
9. Freigabe Nutzung Nutzung anstehender Verbesserungen freigeben |  | 10. Go-live & finale Kommunikation Go-live starten, die Nutzung der Verbesserungen bestätigen und die finale Kommunikation durchführen | 

## Slide 6: Rollen & Verantwortlichkeiten im Team
Eindeutige Verantwortung sichert den Projekterfolg
Name | Rolle | Hauptverantwortlichkeiten
[To be added] | Implementierungs-Manager | [To be added]
[To be added] | HR-Leiter | [To be added]
[To be added] | HR-Mitarbeiter | [To be added]
[To be added] | Key-User | [To be added]
[To be added] | IT-Administrator | [To be added]
[To be added] | Mitarbeiter | [To be added]
[To be added] | Abteilungsleiter | [To be added]
[To be added] | Power Platform Customizer | [To be added]
[To be added] | Project Sponsor | [To be added]
[To be added] | Hubdrive CSM | [To be added]
[To be added] | Hubdrive Consultant | [To be added]

## Slide 7: Zeitplan
Implementierung [MODULNAME] | Monat 1 |  |  |  | Monat 2 |  |  |  | Monat 3 |  |  | 
Kick-off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Systemerweiterung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Key-User-Training |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Anpassungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Datenmigration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Erfahrung Key-User |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Interne Kommunikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Anwender-Training |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Freigabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Go-live |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Farben to do  Anpassung Grafik
Inbetriebnahme für Go-Live?
Andere Alternativen
Produktivstart Systemeinführung Live-Schaltung Rollout Start der Produktivphase Launch Betriebsaufnahme

## Slide 8: Zeitplan & Teilnehmer im Detail
Implementierungsschritte | Datum | Dauer | Teilnehmer
1. Kick-off Kennenlernen und Terminierung der anstehenden Hubdrive-Verbesserungen ist erfolgt. |  |  | 
2. Die erforderlichen technischen Systemerweiterungen für Hubdrive sind eingerichtet. |  |  | 
3. Die Hubdrive Key-User wurden gezielt für die anstehenden Verbesserungen geschult. |  |  | 
4. Alle für die aktuelle Implementierungsphase erforderlichen Anpassungen an Hubdrive sind umgesetzt. |  |  | 
5. Die notwendigen Daten für die aktuelle Implementierungsphase wurden vollständig migriert. |  |  | 
6. Die Key-User haben praktische Erfahrung mit der angepassten Lösung gesammelt. |  |  | 
7. Der Mehrwert der aktuellen Implementierungsphase wurde intern erfolgreich kommuniziert. |  |  | 
8. Beteiligte Anwender der aktuellen Implementierungsphase sind geschult. |  |  | 
9. Die Nutzung der anstehenden Hubdrive-Verbesserungen ist freigegeben. |  |  | 
10. Die Nutzung der Verbesserungen wurde bestätigt und die finale Kommunikation ist durchgeführt. |  |  | 

## Slide 9: Die nächsten Schritte
1
2
3
4
Zeitplan bestätigen
Finale Terminplanung für alle Meilensteine
Zuordnung der Rollen
Teamliste vollständig mit allen Kontaktdaten erfassen
Information der Teilnehmer
Finalisierte Kick‑off‑Präsentation verteilen
Start des 2. Schritts
HR‑Lösung in Ihrer bestehenden IT‑Umgebung konfigurieren

## Slide 10: Meine Kontaktdaten
[Bild des Beraters
hier einfügen]
[Bitte hier Kontaktdaten des Beraters hinterlegen]