## Slide 1: Freigabe der Nutzung von Hubdrive HR
Entscheidungstermin KUNDENNAME - DATUM

## Slide 2: Agenda
Status der Implementierung
Kompakte Übersicht als Management Summary
Letzte Aufgaben und Risiken
Was steht noch aus und was könnte den Start verhindern
Go-Live & Cutover-Plan
Terminplanung im Detail
Entscheidungsvorlage
Empfehlung zum Vorgehen und Beschlussfassung

## Slide 3: Status der Implementierung
Implementierung [MODULNAME] | Monat 1 |  |  |  | Monat 2 |  |  |  | Monat 3 |  |  | 
Kick-off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Systemerweiterung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Key-User-Training |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Anpassungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Datenmigration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Erfahrung Key-User |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Interne Kommunikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Anwender-Training |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Freigabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Go-live |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Timeline gemäß Kickoff bzw.
tatsächlicher Umsetzung anpassen
Heute

## Slide 4: Letzte Aufgaben und Risiken
Letzte Aufgaben vor Go-Live
Beispiele
Diese Woche Neueingestellte Mitarbeiter als User freischalten
Mitarbeiter die beim Training krank waren nachschulen
Zusätzliche Bewegungsdaten die nach Datenmigration hinzugekommen sind ergänzen (Konkret xxx Datensätze für den Bereich yyy)
Risiken
Beispiele
Mitarbeiter NAME macht schlechte Stimmung in seiner Abteilung
Die Datenmigration wird nicht rechtzeitig fertig

## Slide 5: Go-Live & Cutover-Plan
Aufgabe | Termin | Verantwortlich
Migration fehlender Bewegungsdaten | Bis zum XX.XX.XXXX | NAME, HR Team
Erledigung Aufgabe A, B, C | Bis zum XX.XX.XXXX | NAME, Team
Freischaltung der Anwender sicherstellen | Bis zum XX.XX.XXXX | NAME, IT Team
Information der Anwender zum Go-Live | Bis zum XX.XX.XXXX | NAME, HR Team
Cut Over & Go-Live | DATUM / UHRZEIT | NAME, IT Team
Zusätzlicher Teams-Chat-Support für HR | VON – BIS (5 Tage) | Implementierungspartner
Deaktivierung Zugriff auf Altsysteme | Max. 3 Tage nach Go-Live | NAME, IT Team
Prüfung der Nutzungsintensität der User | 7 Tage nach Go-Live | Implementierungspartner
Feedback Einholen beim Projektteam | 10 Tage nach Go-Live | Implementierungspartner
Archivierung / Abschaltung Altsystem | 30 Tage nach Go-Live | NAME, IT Team

## Slide 6: Entscheidungsvorlage
und Beschlussfassung
Go-Live gemäß der vorgestellten Planung
Go-Live verschieben
Offene kritische Punkte zunächst schließen
Neuer Termin danach festlegen
Erneutes Beschlussmeeting erforderlich
Hinweis auf Verzögerungen beim Nutzen
Go-Live gemäß der Planung aber unter Berücksichtigung folgender Auflagen:
A
B
C
Option A: Go
Option B: Go mit Auflagen
Option C: No-Go
Unsere Empfehlung
Entscheidung für: Option A/B/C
Beschluss am: Datum/Uhrzeit
Freigabe durch: NAME
Auflagen (sofern verfügbar): Details